区水利局“五水共治”百日攻坚行动工作任务分解表

| 攻坚项目 | 工作目标 | 工作内容 | 分管领导 | 牵头单位及配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 治水项目 提速攻坚 | 9月底前，年度治水工程项目全面开工，抓紧完工、及早见效 | 深化农村生活污水治理 | 实施滨海污水处理厂提标工程，开工建设22公里污水管网； 2.抓紧推进36个农污治理项目建设进度并完成其中21个； 3.开展56个低标准农污治理设施的提标改造工程。 | 方 华 | 区排水公司 |
|  |  | 加快治污 设施建设 提升 | 1.完成南部商务区雨污管网改造工程前期工作； 2.实施春辉路等雨污水管网非开挖修复和长塘河、南北河、孙马河等河道周边污水管网提标改造； 3.完成3座污水泵站提升改造工作； 4.推进落实沿街店铺、学校、菜场及沿河截污等改造项目31个；5.完成600家以上排水许可证发放工作； 6.编制完成《鄞州区城市市政雨污水管网修复提升三年实施计划》。 | 方 华 | 区排水管理中心 |
|  |  | 加快水利 工程项目建设 | 落实“百项千亿防洪排涝工程”，按计划完成九曲河整治工程（城区段）和庙堰碶泵站工程进度，确保年度投资计划顺利完成。 | 程 斌 | 区水投公司 |
|  |  |  | 完成小流域治理2公里、山库塘维修整治和水利工程标准化验收2个。 | 陈逸明 | 牵头单位：工程管理科 配合单位：大嵩、横溪、邱隘水管站 |
| 攻坚项目 | 工作目标 | 工作内容 | 分管领导 | 牵头单位及配合单位 |
| （二） 重点水体 提质攻坚 | 30%城区内河“清澈见底”，区控及以上断面和入海河流水质达到考核要求 | 重点断面 达标达优 | 配合区生态环境局做好区控以上断面及入海河流水质确保不出现劣V类水或水质类别下降，提高功能达标率，市控甬新河（国际会展中心）和鄞东中塘河（潘火）两个断面水质达到Ⅳ类水标准，入海河流永安河上游达到Ⅲ类水标准、下游达到Ⅳ类水标准。 | 朱世炯 | 牵头单位：区水文和信息中心 配合单位：区三江堤防管理所、大嵩江海塘管理所 |
|  |  | 城区内河 全面提升 | 1.明确东部新城河道管护与水质提升责任主体，开展市政府周边部分河道活水提质工程； 2.制定并实施城市内河（包括城郊河道）专项整治行动计划； 3.组织开展清源、清水、清乱“三清”行动； 4.至9月底，有30%的城区内河基本达到“清澈见底”要求。 | 方 华 朱世炯 | 牵头单位：区城区内河管理中心、区农村水利管理中心 配合单位：各水管站、三江堤防管理所 |
|  |  | 区域系统 调水活水 | 制定并落实城乡河道调水补水总体方案； 研究制订《区域水系水闸设置及调度方案》，对甬新河、中塘河、小洋江等功能未达标断面和城区河道实施精准调水。 | 朱世炯 | 牵头单位：区水文和信息中心配合单位：区水利水电勘测设计院、区三江堤防管理所、各水管站、水库管理所、大嵩江海塘管理所 |
|  |  |  | 1.论证完善北区污水处理厂和南区污水处理厂中水回用及引水工程方案。 | 方 华 | 区城区内河管理中心、区排水公司 |
| 攻坚项目 | 工作目标 | 工作内容 | 分管领导 | 牵头单位及配合单位 |
| （三） 清源整治 销号攻坚 | 集中整治一批涉水污染源，从源头遏制污染 | 问题集中 排查整治 | 1.配合治水办开展涉水污染源专项排查，将发现问题及时纳入整治清单； 2．对于发现的污染问题，配合治水办落实“一点一策”整治措施进行“拔钉清零”。 | 方 华 | 区排水管理中心 |
| （四） 联合执法 护水攻坚 | 强化部门联动监管执法，严厉打击违法排水行为，形成管理上的震慑力 | 加强建筑 泥浆监管 | 配合住建局开展建筑工地违法排放泥浆水专项排查整治行动，组织各镇（街道、园区）对建筑工地进行专项排查，加强违法排放泥浆水的联动监管执法，有效遏制违法排放泥浆问题； 开展河岸环境专项整治，对河岸环境差、岸边违建、沿河工地围挡等问题进行“清、整、提”。 | 刘美芬 | 牵头单位：区水政监察大队 配合单位：各水管站、水库管理所 |
|  |  | 加强散乱污行业整治 | 1、配合开展“六小”行业集中执法整治行动，重点对城区餐饮、洗车、洗浴等散乱污行业开展综合执法整治； 2、配合开展河岸环境专项整治，对河岸环境差、岸边违建、沿河工地围挡等问题进行“清、整、提”。 | 刘美芬 | 牵头单位：区水政监察大队 配合单位：各水管站、水库管理所 |
| 攻坚项目 | 工作目标 | 工作内容 | 分管领导 | 牵头单位及配合单位 |
| （五） 河湖长制 拓展攻坚 | 深化落实河长制，拓展载体和内容，打造一支高效、有力的治水队伍 | 集中规范 标识标牌 | 配合治水办开展责任河道的河长牌和排口牌集中检查，对于存在问题，由属地按照“发现一个、整改一个”的要求于7月初完成规范整改工作。 | 方 华 | 区排水管理中心 |
|  |  | 建立信息化管理 | 配合治水办建立以污水零直排和河长制信息化管理为主的治水智慧化管理系统，7月份完成招投标工作，9月底基本完成建设。 | 朱世炯 | 牵头单位：区水文和信息中心 配合单位：计划财务科 |
| （六） 治水督查 竞赛攻坚 | 全面排查问题、抓好整改、促进落实、推动工作、锻炼队伍 | “六寻六比”竞赛活动 | 围绕治水工作的难点焦点、群众反映的热点盲点，通过对标自查、互帮互查、实地检查三大举措，在全区水利系统开展“六寻六比”竞赛活动。六寻：寻找河长牌不规范设置、寻找黑臭水体、寻找违法排污行为、寻找饮用水源安全隐患、寻找违法占用水域行为、寻找垃圾安全隐患；六比：比高度、比态度、比速度、比广度、比力度、比深度。 | 朱世炯 | 牵头单位：办公室 配合单位：机关各科室、局属各单位 |
| 攻坚项目 | 工作目标 | 工作内容 | 分管领导 | 牵头单位及配合单位 |
| （七） 治水满意度提升攻坚 | 治水满意度较上年有明显提升 | 氛围营造 全面宣传 | 依托传统媒体和新媒体，全方位、多层次推进治水宣传工作； 利用公交车身、车内电视、候车亭展板、楼宇电梯、社区电子屏等阵地强化人流、车流密集区的重点宣传； 区镇村三级联动，面向城市、农村普及治水宣传，营造全民治水良好氛围。 | 朱世炯 | 牵头单位：办公室 配合单位：机关各科室、局属各单位 |
|  |  | “三进”引领深入宣传 | 组织干部集中开展入户宣传活动； 各镇（街道）开展干部包片到组、责任到人，发放倡议书、宣传册等。 | 朱世炯 | 牵头单位：办公室 配合单位：机关各科室、局属各单位 |
|  |  | 丰富载体 主题宣传 | 1、强化部门协同宣传治水，在水利系统开展进学校、进企业等主题活动，拓展参与群体，提升宣传实效。 2、配合开展治水微宣讲、“五水共治校园行”、“最美河道”和“美丽河湖”摄影比赛等活动 | 朱世炯 | 牵头单位：办公室 配合单位：机关各科室、局属各单位 |

附件3：

鄞州区“五水共治”百日攻坚部分城区河道问题清单

| 序号 | 街道 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首南街道 | 院士公园二期景观湖（文化路段）有围挡，疑似污水流出。 |
| 2 |  | 九曲河（学士路-首南医院）市政雨水预留井疑似污水流出，污染九曲河。 |
| 3 |  | 萧皋碶河学士路（南裕社区）学士路千里香馄饨店门口发现经常有倾倒餐饮垃圾情况污染萧皋碶河。 |
| 4 | 钟公庙街道 | 华茂学校支河有两个排口存在餐饮店污水排放。 |
| 5 |  | 华茂学校景观河宁南路（嵩江路口南侧）桥南北两侧存在排污。 |
| 6 |  | 吴陆周河四季云顶小区内部排口排污。 |
| 7 |  | 后庙河宁南北路桥东侧两边各一个排污口，排污量较大，贸城路庙西桥东西两侧存在污染源。 |
| 8 |  | 毛家漕河泰康西路存在疑似乱排污水。 |
| 9 | 中河街道 | 华茂学校景观河天童路鄞县大道路口西北侧天源巷餐饮店、麒麟大厦等存在雨污混流。 |
| 10 |  | 华茂学校支河有两个排口存在餐饮店污水排放。 |
| 11 |  | 大洋江泰寓路贸城路口欣寓桥南北两侧存在排污。 |
| 12 |  | 小洋江上游，泰寓路贸城路口欣寓桥南北两侧存在污染源。 |
| 13 |  | 大洋江上游，东裕社区创新路（桥头）南北测泄洪溢流口晴天污水。 |
| 14 | 潘火街道 | 盛家河（环城南路南，金桥水岸北）排污沟持续大量排污。 |
| 15 |  | 王家弄河百丈东路与王家弄河西北角市政截污井经常污水溢流。 |
| 16 |  | 金谷河有生活污水排出。 |
| 17 |  | 沧海河永达路（沧海路以东-世纪花园）存在疑似乱排污水。 |
| 18 |  | 沧海河昌兴街北侧市政雨水管排污严重。 |
| 序号 | 街道 | 存在问题 |
| 19 | 东郊街道 | 徐家漕（河东侧，蔬菜批发市场）偶有油污排出。 |
| 20 |  | 大朱家河蔬菜市场内部有三个排污口排污寰宇天下小区雨水口偶有排污。 |
| 21 |  | 童王河河西侧，永达路北边泵站出水口偶尔有污水排入。 |
| 22 |  | 毕家河西侧天源现代4s店有油污排出。 |
| 23 |  | 邹家河江宁路与建兴西路交叉口污水流出，江宁路与宁丰路交叉口污水流出。 |
| 24 |  | 童乐河兴宁路与桑田路路口污水流出。 |
| 25 | 白鹤街道 | 黄鹂河河东侧，公厕对岸有污水排入。 |
| 26 |  | 游龙河丹凤社区西北侧截污井偶有污水流出。 |
| 27 | 东柳街道 | 沧海河欧尚对面河道西侧餐饮店排污严重。 |
| 28 |  | 东柳坊河琴园SPA小区内部和中山路出水口小区内侧有污水排出。 |
| 29 |  | 东柳坊河DLF-08出水口小区内侧有污水排出。 |
| 30 | 福明街道 | 桑家河（沧海路东侧）河道南侧下雨天排污比较严重。 |
| 31 |  | 陆家河河道西侧，曙光路南侧化粪池偶尔溢出，下张河北侧靠波波城方向偶尔有污水流出。 |
| 32 |  | 下张河波波城小区西门桥西侧排污比较严重。 |
| 33 |  | 戚隘河福明路与惊驾路路口东北侧，福明公园北侧上游兰亭路存在污染源。 |
| 34 | 东胜街道 | 南北河朝晖路南北河出水口官和庭小区雨污混流。 |
| 35 | 明楼街道 | 徐家河惊驾路桥下雨水口存在排污问题。 |
| 36 | 南部商务区 | 水街河鲍家桥东南侧有围挡，疑似污水流出。 |

附件4：

2019年度城区“清澈见底”整治河道清单

| 序号 | 街道 | 河道名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首南街道 | 院士公园河、干墩河支流、鄞州公园湖、甬新西河、区政府环河、文华河 |
| 2 | 潘火街道 | 沧海河、杨家漕、金谷河、后畈河、大朴庙江、王家弄河、盛家河 |
| 3 | 福明街道 | 陆家河、下张河、朱家河、桑家河、李家河、牛郎河、后塘河 |
| 4 | 东郊街道 | 毕家河、仇家漕、童王河、仇毕河、大朱家河、盛家河、徐家漕 |
| 5 | 明楼街道 | 牛郎河 |
| 6 | 下应街道 | 西江河 |
| 7 | 东胜街道 | 宁东河、后塘河 |
| 8 | 百丈街道 | 宁东河、新河 |
| 9 | 中河街道 | 大朱家河、陆家圈漕 |
| 10 | 东柳街道 | 沧海河、牛郎河、后塘河 |
| 11 | 白鹤街道 | 黄鹂河 |
| 12 | 钟公庙街道 | 万达环河、华茂学校景观河、如意金水湾漕、华茂学校支河、后庙河、付家耷河 |