鄞政办发〔2023〕24号

宁波市鄞州区政府办公室关于印发2023年

鄞州区水环境治理提升攻坚专项行动方案的通知

各镇政府、街道办事处，区政府各部门、直属单位：

《2023年鄞州区水环境治理提升攻坚专项行动方案》已经区政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

宁波市鄞州区人民政府办公室

2023年4月11日

2023年鄞州区水环境治理提升攻坚

专项行动方案

根据区委区政府“七创争先”部署要求，以“美丽鄞州”建设和“甬有碧水”攻坚为工作统领，为推动水环境质量持续提升，全面实现达标达优，结合我区实际，组织开展全区水环境治理提升攻坚专项行动，现制定本方案。

一、总体要求

以党的二十大精神与习近平生态文明思想为指导，以持续改善水环境质量为目标，紧盯考核断面与三江一级支流，坚持问题导向、综合治理，突出上下游协同、全流域联动，采取针对性整治措施，加快补齐水质短板，推进市对区年度水质考核目标顺利完成。

二、攻坚目标

区控以上断面水功能达标率和市控以上断面水质优良率均达到100%，及早实现省控甬新河会展中心断面Ⅲ类达优；三江支流水质显著提升，劣Ⅴ类占比大幅下降，力争“零发生”，Ⅲ类河道达到6条以上；入海河流继续保持达标达优，并实现氮磷控制目标。

三、攻坚任务

（一）以方案为引领，强化河道综合治理。尽快制定实施甬新河流域水质提升实施方案，坚持以远近结合、东西分治为导向，在甬新河及其主要支流开展东片水质提升与生态修复、西片污染拦截与应急治理两大工程，扎实推进流域水质稳步提升；强化不达标攻坚河道“一河一策”编制，及时谋划水质提升工程项目并尽快投入建设；强化河道系统调水活水，科学调度沿江碶闸，引导甬新河西侧河道向奉化江和甬江排水；综合运用河道清淤疏浚、生态河道建设、工农生活污水收集处理、长效保洁等治理措施，改善攻坚河道水环境。

（二）以数据为基础，强化水质跟踪监测分析。对考核断面及三江支流、入海河流，在“一月一测”制度基础上，加密监测布点和频率，摸清河道水质现状及变化趋势，尤其是甬新河等重点断面，采取动态监测，掌握所涉河道各段水质实时状况，分析流域排污情况与治水措施成效情况；对19条城区河道，依托市水利局开展的“一周一测”，及时了解城区河道水质情况。同时，建立河道水质清单，及时研判存在问题和治理效果，开展水质“一月一通报”，对水质未达标的断面，加强水质异常预警，加快推进治理措施，推动责任单位工作落实。

（三）以项目为引擎，强化生态水利工程建设。针对生态补水不足的问题，加快推进湖库水、再生水和跨境水等引水项目，让城区河网水活起来、优起来。加快推进区清水环通一期工程邱隘引水管道、南余闸站和长塘闸站等工程，打通宁东河引水通道，临时阻断甬新河西侧支流污染；完成沿山干河—甬新河引水工程，并保障正常运行；开工建设市清水环通一期工程老江东片、东部新城片节制闸14座，抓紧启动甬新河流域支流节制闸建设项目，通过国开行等途径开展南商片、建庄引水净化、中水回用配套节制闸融资工作；谋划实施甬新河西侧王家弄河6万吨/日的水体治理Ⅲ类提优项目与长丰、福明两大净化厂管道引水回补三江支流及甬新河等项目，强化河道生态补水。

（四）以问题为导向，强化排口闭环整治销号。深化“找寻查挖”专项行动，积极开展镇级自查、互查活动，做好省级、市级交叉检查的迎检工作，对于各级检查发现的问题，及时闭环整改销号，并积极应对涉水舆情，及时消除问题隐患。同时，组织开展问题排口排查整治，在去年排口排查的基础上，以不达标断面和21条三江支流为重点充分运用技术手段深入开展排口排查，并实施重点排口挂牌限期销号整治，破解污水入河问题。

（五）以生态为依托，强化水环境修复提升。综合运用曝气增氧、水生植物、生物群落培植等方式进行生态处理，改善水质状况。制订水生态修复行动方案，组织开展河湖生态缓冲带调查及修复方案编制，完成2公里河湖生态缓冲带建设（修复）和8个农村生态洗衣房建设任务。推进“美丽海湾”建设，深化入海河流污染整治，有效控制主要入海河流（溪闸）氮磷指标，大嵩江、咸祥河达到Ⅲ类考核目标，永安河达到分段控制目标，大嵩江总氮指标达到市级考核要求。推进“美丽河湖”建设，完成农村河道疏浚50公里、清淤20万方，力争创建中塘河为省级美丽河湖、咸祥片区为市级美丽河湖片区，创建市级水美乡镇1个。坚持“肥药两制”改革，测土配方施肥覆盖率达到90%，统防统治覆盖率达到45%以上，完成农田氮磷生态拦截沟建设任务。

（六）以控源为根本，强化污水“零直排”提档升级。聚焦重点流域、关键问题，按条线推进住宅小区、街区、企业、学校雨污分流和市政管网的提升改造，重点推进截污纳管、管网提升、农污设施提升等污水零直排四期项目34个，结合老旧小区改造同步推进19个住宅小区雨污分流改造项目，实施滨海污水处理厂污泥处理提标工程。完成“三年一轮”的市政管网检测，摸清底数，部署安排相应的修复提升工作，重点破除排水管网症结顽疾。推进“污水零直排工业园区”创建，完成10个区级工业园区“污水零直排区”创建，电镀集聚区创成“污水零直排”省级标杆园区。同时，开展第三方全程式跟踪检查，清单式整改问题，重点打造一批“零直排”示范小区、街区、企业、学校和区块等，不断巩固提升“零直排”创建成效。

（七）以养管为支撑，强化河道养护与设施运维。持续加强攻坚河道及流域保洁养护力度，及时清理河面垃圾、油污和倒伏水草，明显改善水岸观感。加强攻坚河道周边住宅小区内部化粪池、公共厕所化粪池、商圈（街区）隔油池和雨污管网等排水（排污）设施运行状况自查，组织养护单位清理疏通，避免污水外溢污染。建立完善排水设施日常养护机制，提升运维质量，清淤排水管网800公里以上，检测排水管网100公里以上，完成管网修复20公里以上，154个农污处理设施全部实现标准化运维。同时，加强排水许可管理，新增发放重点工业企业、建筑、医疗等行业排水许可证400家以上。

（八）以执法为震慑，加强污染源头监督管理。进一步加强甬新河流域及其他治理攻坚河道范围内工业企业、商圈店铺、建筑工地排水行为的监督管理和执法，不定期组织开展专项联合执法行动，精准重点执法，坚决严惩违法排污行为，尤其是餐饮废水直接倾倒雨水管网或者直接倾倒入河行为。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各镇（街道）和区级相关部门要高度重视，精心组织，查清现状问题，研究对策措施，细化目标措施，定人定责定时限，全面部署落实，建立上下贯通、层层落实的工作推进机制。同时，强化沟通协调、通力协作，形成鄞州水环境治理攻坚的强大合力。

（二）加强机制保障。建立健全工作定期会商机制，及时听取责任部门和相关镇街工作汇报，研究工作对策措施，推进难题破解与责任落实。强化涉水项目统筹，落实《鄞州区“五水共治”项目统筹管理办法》，健全职能部门牵头谋划论证、五水共治办统筹优化时序的机制，强化涉水政府投资项目资金保障。

（三）加强督查考核。区五水共治办组织力量开展日常督查，区政府督查室、区督考办适时开展专题督查，并实施定期通报和“红黑榜”制度切实推动各项工作任务落实。同时，将本次攻坚工作落实情况纳入2023年度区对镇（街道）和部门的五水共治和生态建设目标管理考核。

（四）加强宣传引导。以治水干部和党员群众主导，深入开展进村社、进企业、进楼宇等入户治水宣传，多渠道传播治水知识，逐步提升全民爱水护水的意识和理念，引导广大市民养成良好的治水护水生活习惯。扩大河长参与监督，进一步健全举报奖励机制，全面营造公众爱水、护水的良好社会氛围，助力全市打造清流碧水现代化滨海大都市靓丽风景。

附件：1.2022年度重点考核水体水质变化情况表

2.2023年鄞州区重点河道水质考核清单

3.水环境治理提升攻坚专项行动工作任务清单

4.水环境治理提升攻坚专项行动闭环销号问题清单

5.2023年度鄞州区重点治水工程项目清单

附件1

2022年度重点考核水体水质变化情况表

| 一、区控以上断面（4升1降） |
| --- |
| 序号 | 点位 | 性质 | 考核目标 | 2021年 平均水质 | 2022年 平均水质 | 变化情况 |
| 1 | 大嵩江 | 国控断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 持平 |
| 2 | 北湖中心 | 国控断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 持平 |
| 3 | 会展中心 | 省控断面 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 持平 |
| 4 | 翻石渡 | 省控断面 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 持平 |
| 5 | 南湖中心 | 省控断面 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 持平 |
| 6 | 三溪浦水库 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 持平 |
| 7 | 梅溪水库 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 持平 |
| 8 | 五乡郑家桥 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 持平 |
| 9 | 云龙 | 市控断面 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 持平 |
| 10 | 横溪 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | 好转 |
| 11 | 潘火 | 市控断面 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 好转 |
| 12 | 史家湾 | 区控断面 | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | 好转 |
| 13 | 金鸡大桥 | 区控断面 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | 好转 |
| 14 | 万龄江 | 区控断面 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 持平 |
| 15 | 民安杨木碶河 | 区控断面 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 变差 |
| 16 | 史家码村 | 区控断面 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 持平 |

| 二、三江支流（9升3降） |
| --- |
| 序号 | 支流名称 | 镇（街道） | 考核目标 | 2022年 1月水质 | 2022年 平均水质 | 变化情况 |
| 1 | 印洪碶河 | 福明 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 持平 |
| 2 | 长塘河 | 明楼 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 持平 |
| 3 | 小浃江 | 五乡 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅲ | 好转 |
| 4 | 鄞东南沿山干河 | 五乡 | Ⅲ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 好转 |
| 5 | 甬新河 | 福明 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 好转 |
| 6 | 大东江 | 邱隘 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 好转 |
| 7 | 新杨木碶河 | 福明 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 好转 |
| 8 | 杨木碶河 | 福明 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 好转 |
| 9 | 渡驾桥江 | 邱隘、五乡 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 好转 |
| 10 | 前塘河 | 白鹤 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 持平 |
| 11 | 中塘河 | 白鹤 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 持平 |
| 12 | 长丰河 | 钟公庙 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 持平 |
| 13 | 三桥江 | 钟公庙 | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 好转 |
| 14 | 九曲河 | 钟公庙 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | 好转 |
| 15 | 外塘河 | 钟公庙 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 持平 |
| 16 | 楝树港河 | 姜山 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 变差 |
| 17 | 张家碶河 | 姜山 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | 持平 |
| 18 | 任家河 | 姜山 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | 变差 |
| 19 | 走马塘河 | 姜山 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 持平 |
| 20 | 东郑河 | 姜山 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ | 变差 |
| 21 | 月亮湾河 | 姜山 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | 持平 |

附件2

2023年鄞州区重点河道水质考核清单

| 镇（街道） | 考核河道（点位） | 性质类别 | 考核目标 | 1-2月 累计水质 | 红绿灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瞻岐镇 | 大嵩江 | 国控断面 | Ⅱ | Ⅱ |  |
|  | 永安河上游 （瞻岐段） | 入海河流 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 咸祥镇 | 咸祥河 （穿咸线一号桥） | 入海河流 | Ⅲ | Ⅱ |  |
|  | 咸祥河 （大营碶头桥） | 入海河流 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 大嵩江 | 入海河流 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 东吴镇 | 三溪浦水库 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅱ |  |
|  | 史家湾 | 区控断面 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 塘溪镇 | 梅溪水库 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅱ |  |
|  | 金鸡大桥 | 区控断面 | Ⅲ | Ⅱ |  |
|  | 咸祥河 （邹溪新桥） | 入海河流 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 五乡镇 | 五乡郑家桥 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅲ |  |
|  | 五乡 | 交界断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 小浃江 | 甬江支流 | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 鄞东南沿山干河 | 甬江支流 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 渡驾桥江 | 甬江支流 | Ⅳ | Ⅴ |  |
| 邱隘镇 | 万龄江 | 区控断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 渡驾桥江 | 甬江支流 | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 大东江 | 甬江支流 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
|  | 新杨木碶河 （环城南路桥南） | 城市内河 | Ⅳ | Ⅴ |  |
| 镇（街道） | 考核河道（点位） | 性质类别 | 考核目标 | 1-2月 累计水质 | 红绿灯 |
| 云龙镇 | 云龙 | 市控断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 横溪镇 | 横溪 | 市控断面 | Ⅱ | Ⅰ |  |
|  | 横溪水库 | 县级水库 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 姜山镇 | 翻石渡 | 省控断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 楝树港河 | 奉化江支流 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 张家碶河 | 奉化江支流 | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 任家河 | 奉化江支流 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 走马塘河 | 奉化江支流 | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 东郑河 | 奉化江支流 | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 月亮湾河 | 奉化江支流 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 潘火街道 | 潘火 | 市控断面 | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 福明街道 | 会展中心 | 省控断面 | Ⅲ | Ⅴ |  |
|  | 民安杨木碶河 | 区控断面 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 印洪碶河 | 甬江支流 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
|  | 甬新河 | 甬江支流 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
|  | 新杨木碶河 | 甬江支流 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
|  | 杨木碶河 | 甬江支流 | Ⅴ | Ⅴ |  |
| 东柳街道 | 小塘河 | 城市内河 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
| 中河街道 | 前塘河2 | 城市内河 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
| 东郊街道 | 长丰河1 | 城市内河 | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 邹家河 （悦盛桥东南角） | 城市内河 | Ⅴ | Ⅲ |  |
| 下应街道 | 史家码村 | 区控断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 明楼街道 | 长塘河 | 甬江支流 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
| 东胜街道 | 南北河 | 城市内河 | Ⅴ | 劣Ⅴ |  |
| 镇（街道） | 考核河道（点位） | 性质类别 | 考核目标 | 1-2月 累计水质 | 红绿灯 |
| 白鹤街道 | 前塘河1 | 奉化江支流 | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 中塘河 | 奉化江支流 | Ⅴ | Ⅲ |  |
| 首南街道 | 九曲河1 | 城市内河 | Ⅳ | 劣Ⅴ |  |
| 钟公庙街道 | 长丰河2 | 奉化江支流 | Ⅲ | Ⅱ |  |
|  | 三桥江 | 奉化江支流 | Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 九曲河2 | 奉化江支流 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 外塘河 | 奉化江支流 | Ⅲ | Ⅳ |  |
| 东钱湖镇 | 北湖中心 | 国控断面 | Ⅲ | Ⅱ |  |
|  | 南湖中心 | 省控断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 鄞州经济开发区 | 永安河中游 （鄞东北路） | 入海河流 | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 永安河下游 （启航北路） | 入海河流 | Ⅳ | Ⅴ |  |

附件3

水环境治理提升攻坚专项行动工作任务清单

| 序号 | 行动名称 | 重点工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道综合治理 | 制定实施甬新河流域水质提升实施方案，在甬新河及其主要支流开展东片水质提升与生态修复、西片污染拦截与应急治理两大工程 | 区生态环境分局 |
| 2 |  | 强化不达标攻坚河道“一河一策”编制，及时谋划水质提升工程项目并尽快投入建设 | 属地镇（街道） |
| 3 |  | 强化河道系统调水活水，科学调度沿江碶闸，引导甬新河西侧河道向奉化江和甬江排水 | 区水利局 属地镇（街道） |
| 4 |  | 综合运用河道清淤疏浚、生态河道建设、工农生活污水收集处理、长效保洁等治理措施 | 区水利局 |
| 5 | 水质跟踪监测 | 对考核断面及三江支流、入海河流，在“一月一测”制度基础上，加密监测频率和布点，摸清河道水质现状及变化趋势 | 区生态环境分局 区五水共治办 |
| 6 |  | 对甬新河等重点断面，采取动态监测，掌握所涉河道各段水质实时状况，分析流域排污情况与治水措施成效情况 | 区生态环境分局 区五水共治办 |
| 7 |  | 对水质未达标的断面，加强水质异常预警，加快推进治理措施提升水质。建立河道水质清单，及时研判存在问题和治理效果，并开展水质“一月一通报”，推动责任单位工作落实。 | 区五水共治办 属地镇（街道） |
| 8 | 生态水利项目建设 | 加快推进区清水环通一期工程邱隘引水管道、南余闸站和长塘闸站工程，打通宁东河引水通道，临时阻断甬新河西侧支流污染；并完成沿山干河—甬新河引水工程 | 区水利局 鄞通集团 |
| 9 |  | 开工建设市清水环通一期工程老江东片、东部新城片节制闸14座 | 区水利局 鄞通集团 |
| 10 |  | 谋划实施甬新河西侧王家弄河6万吨/日的水体治理Ⅲ类提优项目与长丰、福明两大净化厂管道引水回补三江支流及甬新河项目，强化河道生态补水 | 区水利局 鄞通集团 |
| 11 | 找寻查挖排口整治 | 深化“找寻查挖”专项行动，对于各级检查发现的问题，及时闭环整改销号，并积极应对涉水舆情，及时消除问题隐患 | 区五水共治办牵头 属地镇（街道） |
| 12 |  | 开展问题排口排查整治，以不达标断面和21条三江支流为重点充分运用技术手段深入开展排口排查，并实施重点排口挂牌限期销号整治，破解污水入河问题 | 区水利局 区住建局 区生态环境分局 属地镇（街道） |
| 13 | 水生态修复提升 | 针对超标污染物，综合运用曝气增氧、培植水生植物、培养生物群落等方式进行生态处理 | 区水利局 属地镇（街道） |
| 14 |  | 制订水生态修复行动方案，组织开展河湖生态缓冲带调查及修复方案编制，推进河湖生态缓冲带建设（修复） | 区生态环境分局 |
| 15 |  | 推进“美丽海湾”建设，落实入海河流污染整治，有效控制主要入海河流（溪闸）氮磷指标，大嵩江、咸祥河达到Ⅲ类考核目标，永安河达到分段控制目标，大嵩江总氮指标达到市级考核要求 | 区生态环境分局 区农业农村局 有关镇（街道） |
| 16 |  | 完成农村河道疏浚50公里、清淤20万方，力争创建中塘河为省级美丽河湖、咸祥片区为市级美丽河湖片区，创建市级水美乡镇1个 | 区水利局 有关镇（街道） |
| 17 |  | 坚持“肥药两制”改革，测土配方施肥覆盖率达到90%，统防统治覆盖率达到45%以上，完成农田氮磷生态拦截沟建设任务 | 区农业农村局 有关镇（街道） |
| 18 | “污水零直排”建设 | 加快推进污水零直排工程项目，推进截污纳管、管网提升、农污设施提升等污水零直排四期项目34个，结合老旧小区改造同步推进19个住宅小区雨污分流改造项目，实施滨海污水处理厂污泥处理提标工程 | 区水利局 鄞通集团 区住建局 有关镇（街道） |
| 19 |  | 推进“污水零直排工业园区”创建，完成10个区级工业园区“污水零直排区”创建，电镀集聚区创成“污水零直排”省级标杆园区 | 区生态环境分局 有关镇（街道） |
| 20 |  | 开展第三方全程式跟踪检查，清单式整改问题，重点打造一批“零直排”示范小区、街区、企业、学校和区块等，不断巩固提升“零直排”创建成效 | 区五水共治办 属地镇（街道） |
| 21 | 河道养护与设施运维 | 持续加强攻坚河道及流域保洁养护力度，及时清理河面垃圾、油污和倒伏水草，明显改善水岸观感 | 区水利局 属地镇（街道） |
| 22 |  | 加强攻坚河道周边住宅小区内部化粪池、公共厕所化粪池、商圈（街区）隔油池和雨污管网等排水（排污）设施运行状况自查，组织养护单位清理疏通，避免污水外溢污染 | 区水利局 区住建局 区综合执法局 鄞通集团 有关镇（街道） |
| 23 |  | 检测、清淤、修复排水管网，推进农污处理设施标准化运维，按要求发放重点工业企业、建筑、医疗等行业排水许可证 | 区水利局 鄞通集团 有关镇（街道） |
| 24 | 污染源头监管执法 | 加强甬新河流域及其他治理攻坚河道范围内工业企业、商圈店铺、建筑工地排水行为的监督管理和执法，不定期组织开展专项联合执法行动，精准重点执法，坚决严惩违法排污行为，尤其是餐饮废水直接倾倒雨水管网或者直接倾倒入河行为 | 区综合执法局 区生态环境分局 区住建局 属地镇（街道） |

附件4

水环境治理提升攻坚专项行动闭环销号问题清单

| 序号 | 镇街 | 河道 | 问题位置 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东 吴 镇 | 横江河 | 鄞县大道东吴段66号 | 晴天排口排污，河道表面漂浮油膜，河水发臭，疑似排口排污 |
|  |  |  | 宁塑机械公司大门口 | 河两岸水面漂浮大量棕色块油膜，河道发臭，疑似排口严重排污 |
|  |  | 后塘河 | 东村雅苑小区和北村中间河边 | 河面漂浮一大片浮油，水体微黑浑浊，疑似排口排污 |
|  |  |  | 德信东境工地东侧 | 灰色污水，受纳水面漂浮油膜，有腥臭味，疑似排口排污 |
|  |  | 门前河 | 东吴中路和同心路交叉口 | 河道水体发黑发臭，疑似排口排污 |
|  |  |  | 东村府前桥旁466号制衣厂 | 水面呈灰色有臭味，排口下有丢弃食物，疑似排口排污 |
|  |  |  | 西村99号门前河道 | 水面散发较重臭味，疑似排口排污 |
|  |  | 庙前江 | 平窑村492号对面小工厂后方 | 排口处水面漂浮油膜，水体呈发浑发黑发臭状，疑似排口排污 |
| 2 | 塘 溪 镇 | 东山村 | 塘溪第二中心小学东侧约180米道路下 | 水体周边区域呈恶臭浑浊状态，疑似排口排污或管网破损 |
|  |  | 亭溪 | 金豪电声元件厂河边 | 排放白色浑浊，水体下游水面上整体白色浑浊，排口疑似严重排污 |
|  |  |  | 宁波新圣电子元件有限公司后面 | 有排水痕迹，水淡黄，疑似排污 |
|  |  |  | 前溪头村桥头公路旁左侧桥头下 | 晴天疑似排出大量淡黄色污水；疑似排口排污 |
|  |  |  | 前溪头村经济合作社对面河边 | 水面上漂浮白色油污，疑似排口排 |
|  |  | 梅溪 | 梅溪溪心王文化礼堂西侧河边下 | 有私接管道疑似直排河道污水 |
|  |  |  | 梅溪施村村委会东侧河边下 | 晴天排放大量流水，疑似雨污混流 |
| 3 | 五 乡 镇 | 宝幢河 | 宝幢幼儿园对面饭店旁边河道 | 河水带有油膜跟腥臭气味，河水呈发臭现象，疑似排口排污 |
|  |  |  | 永乐佳苑和宝幢幼儿园中间桥旁边 | 河水呈蓝色，河底堆积蓝色物体，有较重臭味，疑似偷排或严重排污 |
|  |  |  | 五乡东路宝幢桥下 | 河面漂浮大量浮油，水体发黑发臭，疑似排口严重排污 |
|  |  | 后塘河 | 积庆桥附近四安村 | 雨水排口及堤岸损坏缝隙处时有浓黑色水体流出，河水发黑发臭 |
|  |  | 柴叶港河 | 紫叶港桥旁明致服饰公司河边 | 少量微黑色废水，受纳水体呈灰色，有臭味，疑似排口排污 |
|  |  |  | 亚联国际公寓隔壁红色厂房公司边 | 水体浅黄色，有微臭味，河面漂浮油污，水体发黄，呈黑臭状态，疑似排口排污 |
|  |  | 新河漕 | 东华毛衫厂门口桥上 | 河道有拦截物，桥岸下漂浮大量黑色油污，水体发臭严重，疑似排口严重排污 |
|  |  | 周家门口江 | 百衲制衣工厂旁万家桥下方 | 河面上漂浮着杂物跟油膜，水体有异臭味，疑似排口排污 |
|  |  |  | 五乡镇五乡中学旁边 | 河面上漂浮着油膜跟垃圾，水体发臭，疑似排污严重 |
| 4 | 邱 隘 镇 | 大东江 | 明湖花苑三期32幢跟29幢中间左边河边 | 水体灰色微浑，带有臭气味，疑似排口排污 |
|  |  |  | 邱隘北路89号河边 | 沿岸边水面黑色浑浊跟大面积油污，带有微臭味，疑似排口排污 |
|  |  |  | 东港路73号七彩羊绒坊旁镇后桥下 | 河面有臭味，疑似排口排污 |
|  |  |  | 宁波亦翔源五金工贸有限公司旁 | 河面大面积漂浮油污，疑似排口排污 |
|  |  | 方庄河 | 百丈东路方庄新村别墅南3号楼河边 | 河面呈大面积浑浊，灰色，带有臭气味，疑似排口排污严重 |
|  |  |  | 鱼郎岸特大桥下河边 | 水体呈灰色浑浊，带有臭味，水体河疑似严重排口排污 |
|  |  |  | 百丈东路方庄新村别墅北4幢河边 | 水体呈大面积浑浊，灰色，带有臭味，疑似排口严重排污 |
|  |  | 横河江 | 东港路73号七彩羊绒坊面前河 | 水面漂浮白色油污，水体发臭，局部区域水面有黑色油污，疑似排口排污严重 |
|  |  |  | 引发路文体大楼（邱隘公园内）台球馆后门河边 | 河边水体浑浊，漂浮一片白色油污，水体发臭，河道中间有明显的浑浊的水体流动痕迹，疑似有排口排污严重 |
| 5 | 云 龙 镇 | 咸水漕新河 | 陈浪雅苑东北侧 | 排口晴天油污排出，排口前端沟渠内有垃圾，水体发黑黑臭，水体浑浊，疑似排口排污 |
|  |  | 鄞东南沿山干河 | 宁波洪瑞流体连接件有限公司西北侧 | 晴天有油污排放，疑似有排口排污 |
|  |  |  | 甬享气体仪西侧 | 河面呈黄色浑浊，疑似排口排污 |
|  |  |  | 宁波华东精铸厂西南侧 | 河面呈黄色浑浊，水底堆积着泥沙 |
|  |  |  | 云龙镇环卫站附近 | 有白色垃圾和油污，疑似排口排污 |
|  |  |  | 宁波博威合金材料股份有限公司西南侧 | 微弱异味，排口周边有黑色泥沙堆积，水面浑浊，疑似排口排污 |
|  |  | 石桥横河 | 石桥村桔康大药房北侧 | 水面呈黄色浑浊带有油污，排口周围水面浑浊带油污，疑似排口偷排 |
|  |  | 甲村横河 | 云龙黎亚副食店南侧 | 水面呈灰色浑浊状，水面漂浮着油污，疑似排口偷排 |
| 6 | 横 溪 镇 | 府前河 | 横溪镇政府附近 | 管道晴天有水流排出，疑似混排 |
| 7 | 姜山镇 | 西北河 | 宁波市公安局鄞州分局交通警察大队姜山中队南侧 | 河道呈有明显臭味，疑似有暗管排污 |
|  |  | 姜山横河 | 宁波市鄞州永佳电机工具有限公司南侧桥下 | 河岸有污水排入河内，疑似排口排污 |
|  |  | 新桥河 | 姜山菜市场西侧 | 河岸有餐饮垃圾渗滤液流入河内 |
|  |  |  | 姜山菜市场西北侧桥北侧 | 河面有明显的黑色水体冒出，疑似管道渗漏或暗管偷排 |
|  |  | 茅山横河 | 茅山社区卫生服务站东北侧桥梁处（紧邻桥梁） | 有黑色浑浊污水排入河内，疑似有排口排污 |
| 8 | 潘火街道 | 中塘河 | 鄞州公安分局中心派出所治安巡逻大队东北侧约100米 | 该河段水体发黑发臭，疑似管道破损泄漏或偷排 |
|  |  |  | 泗港新区西北侧（泗港桥） | 晴天有排水，呈灰色且浑浊，疑似排口排污或雨污混流 |
|  |  |  | 泗港新区附近（3单元桥头） | 晴天有排水，呈灰色且浑浊，疑似排口排污或雨污混流 |
|  |  | 大朴庙江 | 宜兴路（曹隘渔桥西侧） | 晴天有排水，排放口水体呈微黄浑浊且带有臭味，疑似雨污混排 |
|  |  |  | 国骅宜家华府旁边河 | 晴天有排水，排放口水体呈微黄浑浊且带有臭味，疑似雨污混排 |
|  |  | 大洋江 | 金源路与启明路交叉口桥头 | 晴天有排水，排放口水体呈微黄浑浊且带有臭味，疑似雨污混排 |
|  |  | 林家畈河 | 河道西侧，诚信路北侧 | 不间断无规律排放黑色水体，疑似排口有严重排污 |
| 9 | 福明街道 | 南余河 | 河道东侧，江东北路南侧 | 不间断无规律排放黑色水体，周边为建筑工地，疑似排口有严重排污 |
|  |  | 明一河 | 河道南侧，中兴路西侧220米 | 不间断无规律排放大量黑色水体，疑似排口有严重排污 |
|  |  | 戚隘河 | 河道南侧，福明路辅路东侧10米 | 雨水排口24小时不间断排污 |
|  |  |  | 河道西侧，民安路北侧3米处 | 污水有渗入，排口晴天排污 |
|  |  |  | 河道北侧，福明一期小区南侧 | 雨水排口24小时不间断排水，疑似周边小区雨污混排 |
|  |  |  | 河道北侧，鄞二小学南侧 | 排口已封堵处理，但仍有污水渗入 |
|  |  |  | 河道北侧，沧海路东侧5米 | 雨水排口24小时不间断排水，疑似周边小区雨污混排 |
|  |  |  | 河道南侧，沧海路东侧5米 | 雨水排口24小时不间断排水，疑似周边小区雨污混排 |
| 10 | 东柳街道 | 东柳坊河 | 中山东路北侧100米，河道东侧 | 晴天排口有污水排出，疑似雨污混排 |
|  |  |  | 中山东路北侧60米，河道东侧 | 晴天排口有污水排出，疑似雨污混排 |
|  |  | 中后河 | 中后河西侧，民安路南侧110米 | 排口有污水排出，疑似雨污混排 |
|  |  |  | 中后河东侧，姚隘路北侧100米 | 排口有污水排出，疑似雨污混排 |
|  |  | 闻江岸河 | 闻江岸河西侧，中山东路桥北面 | 排口不定时有黑水排出，疑似雨污混排 |
|  |  |  | 闻江岸河西侧，中山东路桥北面30米处 | 排口有大量黑色水体和泥浆水排出，疑似雨污混排或存在偷排现象。 |
|  |  | 后西河 | 河道西侧，樟树街北段北侧 | 雨水口有排污，疑似雨污混排 |
|  |  |  | 河道西侧，安居幸福苑26号楼桥北5米 | 雨水口有污水流入，晚上排放污水量较大，疑似雨污混排 |
| 11 | 中河街道 | 后庙河 | 万枫酒店 | 河面漂浮大量油膜，水体发黑发臭且浑浊，疑似有排口排污 |
|  |  | 毛家河 | 四明城市广场 | 不明石膏袋围成一个方形，该区域水面有大量黑色漂浮物，水体发黑发臭 |
|  |  |  | 宁波市鄞州区中河街道盛世天城（贸城东路） | 水体呈黑色浑浊且有臭味，疑似有排口排污 |
|  |  |  | 锦寓路东50m，北岸 | 排口污水持续渗漏，呈白色，周围有沿岸设施净化，疑似排口排污 |
|  |  |  | 锦寓路桥下西侧，北岸 | 疑似排口排污或雨污混排造成大量污水入河 |
|  |  | 周东江 | 逸宿轻君酒店 | 水体呈发黑发臭状态，疑似排口排污 |
|  |  |  | 河道东侧，嵩江东路北侧310米 | 私接管道入河，有污水排出 |
|  |  |  | 河道西侧，嵩江东路北侧320米 | 排口不定时排放不明水体入河，疑似周边厂家偷排 |
|  |  |  | 河道东侧，嵩江东路市政井 | 排口有污水入河，疑似混接、偷排 |
|  |  |  | 河道东侧，嵩江东路北侧 | 排口晴天有水排出，疑似雨污混接 |
|  |  | 孙马河 | 河道东侧，四明东路北60米 | 有不规律间歇性排水，水质检测氨氮超标，疑似排口排污 |
| 12 | 东郊街道 | 盛家河 | 环城南路与艾博尔医院交汇处沿河西侧10米附近 | 晴雨天排口均有冒黑色水体排出，疑似排口排污 |
|  |  | 童乐河 | 横石桥路东侧，河道南侧 | 化粪池污水渗入，24小时在排水，水量较小 |
|  |  | 邹家河 | 河道北侧，宁丰路西侧35米 | 晴天有黑水排出，疑似排口排污 |
|  |  |  | 河道南侧，宁丰路东侧10米 | 晴天有黑水排出，疑似排口排污 |
|  |  |  | 河道北侧，宁丰路东侧15米 | 晴天有黑水排出，疑似排口排污 |
| 13 | 下应街道 | 湾底漕 | 天宫庄园 | 河段水体漂浮油污，味道恶臭，疑似排口严重排污 |
|  |  | 云北桥江 | 宁横公路航华钢玻璃厂旁边桥头 | 水面漂浮油污且有臭味，疑似排口排污 |
| 14 | 明楼街道 | 明一河 | 河道南侧，中兴路西侧170米 | 晴天有黑色污水入河，疑似排口排污 |
|  |  |  | 河道南侧，朝晖路东侧15米 | 晴天有黑色污水入河，疑似排口排污 |
|  |  | 长塘河 | 河道西侧，曙光北路南侧10米 | 晴雨天均有大量黑色水体流出，异味较大，疑似排口排污 |
|  |  |  | 河道东侧，江东北路正下方 | 排口有大量黑色水体流出，现有气囊封堵，但仍渗漏，周边异味较大 |
|  |  |  | 河道西侧，江东北路正下方 | 晴雨天均有大量黑色水体流出排黑水，有明显臭味，疑似排口严重排污 |
|  |  | 徐家河 | 徐家河东侧，民安路南侧150米 | 排口有污水排出，疑似雨污混排 |
| 15 | 百丈街道 | 宁东河 | 宁东河东侧，中山小区东区后 | 每天有污水流出，疑似排口有雨污混接 |
|  |  |  | 宁东河东侧，宁波市老公安局后 | 每天有污水流出，疑似排口有雨污混接 |
|  |  | 新河 | 南镇安街桥下东南角 | 排口所在河堤有污水渗漏，疑似存在雨污混流现象 |
| 16 | 东胜街道 | 南北河（北段） | 河道东侧，姚隘路北侧 | 排口在水面下，一直有少量生活污水排出，疑似均有水下排口有污水流出 |
|  |  |  | 河道东侧，姚隘路南侧20米（甬港路中间段） | 排口在水面下，一直有少量生活污水排出，疑似均有水下排口有污水流出 |
|  |  |  | 河道西侧，宁穿路桥下中间（甬港路中间段） | 排口在水面下，一直有少量生活污水排出，疑似均有水下排口有污水流出 |
|  |  |  | 河道西侧，中山路北侧，（贤良巷对出） | 排口在水面下，一直有少量生活污水排出，疑似均有水下排口有污水流出 |
|  |  | 徐家河 | 徐家河南侧，徐戎路东侧5米 | 疑似有水下排口有不间断污水流出 |
| 17 | 白鹤街道 | 前塘河 | 河道西侧，贺丞路北侧 | 周边有污水渗漏，疑似有排口排污 |
|  |  | 卧彩河 | 河道南侧，王隘南路下方 | 长期不间断有污水排出，疑似从地铁站排口处排出或偷排 |
| 18 | 首南街道 | 府溪河 | 教师楼宿舍内部桥东南角 | 排口有污水渗出 |
|  |  |  | 教师宿舍内部桥往北50米，卫生学校内部桥桥下西面 | 雨水管地势较低，污水会倒灌 |
|  |  |  | 教师楼宿舍平台北角排污口 | 排口有污水入河现象，疑似存在雨污混排和私接管道 |
|  |  |  | 教师楼宿舍平台南100米东岸 | 有生活污水排出，疑似水下有暗排口存在排污 |
|  |  | 后黄河 | 萧皋东路，河道东岸，言午桥边2米 | 雨水排口有白色污水排出，疑似污水管网破损或混流现象 |
|  |  | 九曲河 | 星空里北侧，九曲河南岸，天童南路桥东5米 | 雨水管网有大量黑色污水排出，疑似星空里商业街存在偷排现象 |
| 19 | 钟公庙街道 | 横河 | 嵩江固废综合转运站东南侧约200米 | 水面呈灰色浑浊，疑似存在偷排或管道破损 |
|  |  | 庙西河 | 万达美华酒店西侧 | 水体呈黑灰色，有浓烈的恶臭味，疑似排口排污、混排或偷排现象 |
|  |  |  | 鄞县大道施家塘桥南侧 | 水面漂浮白色泡沫，疑似排口排污 |
|  |  | 鄞东后庙新村河 | Reece里斯咖啡东侧 | 水面呈灰色浑浊状，有异味，疑似排口排污 |
|  |  | 毛家漕河 | 河道西岸，泰安路桥北15米 | 晴天存有黑色水体排出，疑似排口排污 |
| 20 | 东钱湖镇 | 后横河 | 镇中心小学东南侧 | 水体发黑发臭 |
|  |  |  | 东钱湖中建八局东南侧 | 灰色浑浊，有臭味，受纳水体排口周边水体颜色为灰色 |
|  |  |  | 钱湖丽园社区76号楼东侧 | 灰色浑浊，受纳情况河岸水体颜色为灰色浑浊，微臭 |
|  |  | 中塘河 | 宁皖废品回收站西侧 | 水面呈灰色浑浊状，疑似排口排污 |
|  |  | 沙家垫漕 | 宁皖废品回收站西北侧 | 水面上漂浮着油污，疑似偷排 |
|  |  | 小洋江 | 钱湖丽园西区63幢东侧 | 水体呈浑浊，且有臭味，疑似排口排污 |

附件5

2023年度鄞州区重点治水工程项目清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目简介 | 投资额（万元） | 完工时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水零直排 改造四期 工程 | 鄞州区低洼区域排水设施修复提升改造项目 | 对小江湖路立交、兴宁桥东下立交（五洞闸）等易积水的低洼区域的排水设施进行修复提升改造。 | 1100 | 2023年12月 | 鄞通集团 |
| 2 |  | 2022年度鄞州区雨污水管道修复改造提升项目 | 对管道存在结构性损坏的进行修复、改造及提升。 | 3500 | 2023年12月 |  |
| 3 |  | 鄞州区水利设施设备提升改造项目 | 鄞州区240个水利设施设备（泵站、水闸）进行更新升级。建设范围涵盖鄞州区10个涉农镇（街道），主要位于亭下水库灌区和大嵩滨海灌区，更新升级内容包括设施设备更新升级、量水设施配套、内外环境提升、数字化改造、长效管护5个方面。 | 1200 | 2023年12月 |  |
| 4 |  | 东柳街道沿街雨污管网提升项目 | 应急疏通、检测，隔油池清理 | 350 | 2023年12月 |  |
| 5 |  | 白鹤街道沿街雨污管网提升项目 | 主要对既有的和前期建设的沿街管网、隔油池、化粪池进行清淤、疏通及应急项目的施工，包括：隔油池的设置、管网维修、应急抢修等。 | 550 | 2023年12月 |  |
| 6 |  | 东胜街道退红地块沿街商铺排水管网提升项目 | 对姚隘路、姚隘路辅路、贸兴街、曙光北路、曙光路、宁徐路、上茅巷、大河巷、东胜路、宁穿路等商铺集中区排水管网进行检测疏通养护作业 | 250 | 2023年12月 |  |
| 7 |  | 首南街道辖区管网提升改造项目 | 对街道辖区范围内市政及非市政区域雨污水管网开展应急维修、封堵及检测、疏通维护、开挖修复、应急抢险 | 300 | 2024年12月 |  |
| 8 |  | 2022年中河街道市政未接管区域的管线提升改造 | 对辖区内市政未接管片区的管网实施疏通、养管、检测、排查及应急抢险综合服务 | 400 | 2023年12月 |  |
| 9 |  | 2022年中河街道小区红线外管网应急零星维修项目 | 对小区红线外未改造区域、非市政管理区域或水利局未接管区域的管网实施应急维修、封堵及检测排查、疏通维护、开挖修复、应急抢险服务 | 400 | 2024年12月 |  |
| 10 |  | 东郊街道辖区排口改造项目 | 长丰河（金茂府西侧）、盛家河（东力集团东侧）、林家漕、游龙河、童王河、顾家漕等排口有污水流出，需做排查、整治包括管道修复、养护等，实现雨污分流。 | 500 | 2024年12月 |  |
| 11 |  | 东郊街道区域内管网提升 项目 | 对小区红线外未改造区域、非市政管理区域或水利局未接管区域的管网实施应急维修、封堵及检测排查、疏通维护、开挖修复、应急抢险及污水零直排创建辅助服务等内容。 | 250 | 2023年12月 |  |
| 12 |  | 鄞州区邱隘镇老镇区管网提升改造项目 | 本服务主要对邱隘镇镇区范围内未养护管网进行定期疏通、检测、养护和应急修复。 | 200 | 2024年12月 |  |
| 13 |  | 潘火街道甬新河周边市政道路雨污水管网CCTV疏通检测及修复项目 | 对甬新河周边金源路、下应北路、诚信路、紫诚路、宜园路、金达路等主要市政道路约40公里雨污水管网进行CCTV疏通检测及污染源排查，并对破损点位进行修复 | 700 | 2023年12月 |  |
| 14 |  | 2022年东郊街道辖区排口信息化提升改造 | 对东郊街道辖区范围内的排口进行信息化提升改造，确保污水不入河。 | 400 | 2024年12月 |  |
| 15 |  | 鄞州区邱隘镇中塘河回龙段排口信息化提升改造 | 本项目主要对中塘河回龙段部分存在问题排口进行信息化提升改造。 | 750 | 2024年12月 |  |
| 16 |  | 东柳街道桑田路（民安路姚隘路）周边管网改造工程 | 对中兴小区民安路、桑田路周边沿街私接、混接点位进行处置 | 600 | 2024年12月 |  |
| 17 |  | 东柳街道福明路周边管网改造工程 | 对华光城、月季小区福明路周边沿街私接、混接点位进行处置 | 500 | 2024年12月 |  |
| 18 |  | 东胜街道古讲堂巷、上茅巷及中山东路沿街店铺雨污分流改造工程 | 对上述道路沿街店铺进行雨污分流改造 | 350 | 2024年12月 |  |
| 19 |  | 东胜街道姚隘路（徐戎路-朝晖路）、（宁福路-甬港北路）雨水管网排查及截污纳管改造工程 | 对姚隘路、徐戎路、朝晖路、宁福路及甬港北路路段雨水管网进行排查并进行截污纳管改造 | 550 | 2024年12月 |  |
| 20 |  | 东郊街道仇毕坊北区截污纳管改造工程 | 仇毕坊北区地势低，永达路污水倒灌，且管道老旧，需新铺设雨污水管道，并增设一体化泵站，使用泵送形式将污水排至市政管网。以及对仇毕坊河坝挡墙进行修复。仇毕坊南区临北区域，雨污水管网、水泵进行检测、修复等。 | 150 | 2024年12月 |  |
| 21 |  | 东郊街道站前路积水点位改造项目 | 对站前路、桑田路、星辰路、福明路等路段雨、污水管网进行排查、修复等，并进行截污纳管改造。对周边河流排口进行检测等。 | 200 | 2024年12月 |  |
| 22 |  | 白鹤街道低洼积水区域管道提升工程 | 主要对白鹤街道辖区内黄鹂新村、紫鹃路、演武巷104-105号、江东南路163号和南镇安街20号等低洼积水区域通过修建防洪堤、改造排水管网、增加闸门和设置固定强排泵等方式提升辖区防涝排涝能力。 | 500 | 2024年12月 |  |
| 23 |  | 潘火街道市政道路雨污水管网新建及改造工程 | 结合市政养护项目中发现的问题点位，包括市政道路积水点，雨污水管网严重坍塌、堵塞需开挖修复的点位，污雨水管网缺失等情况针对上述情况对潘火街道辖区内市政破损的雨污水管网进行开挖修复。目前已发现需改造点位22个. | 200 | 2024年12月 |  |
| 24 |  | 中河街道东湖馨园退红空间地面改造及地下管网改造 | 东湖馨园退红空间地面改造人行道及地下雨污水管网改造，面积约5800平方米 | 750 | 2023年12月 |  |
| 25 |  | 中河街道格兰云天二期退红空间地面改造及地下管网改造 | 格兰云天二期退红空间地面改造人行道及地下雨污水管网改造， | 700 | 2023年12月 |  |
| 26 |  | 五乡镇明堂岙村（庙前头、花墙门）新建终端治理工程 | 对庙前头、花墙门2个自然村进行终端治理，受益户数约200户 | 450 | 2024年12月 |  |
| 27 |  | 钟公庙街道如意金水湾退红空间零直排工程 | 如意金水湾周边退红空间雨污水分流改造，新建雨污水管道，改造区域总面积约6000平方米 | 500 | 2023年12月 |  |
| 28 |  | 百丈街道华严菜市场外围截污纳管改造工程 | 明年华严菜市场内部改造，不涉及外围店铺及管网。本工程主要对外围店铺私接错接混接管网及化粪池、隔油池进行清淤疏通修复。因范围属华严片区，建议结合华严片区改造项目一并实施，并对菜市场外围立面安全隐患一并处理。 | 350 | 2024年12月 |  |
| 29 |  | 百丈街道华严片区--华严步行街管网改造工程 | 本工程主要对步行街店铺私接错接混接管网及化粪池、隔油池进行统一更新。因范围属华严片区，建议结合华严片区改造项目一并实施。 | 400 | 2024年12月 |  |
| 30 |  | 塘溪镇公交场站雨污分流改造 | 塘溪镇公交场站雨污分流改造，污水管铺设 | 300 | 2024年12月 |  |
| 31 |  | 塘溪镇大桥工业园区雨污水改造 | 大桥工业园区雨污分流改造，污水管铺设 | 500 | 2024年12月 |  |
| 32 |  | 咸祥镇龙尾契工业区块截污纳管新建工程 | 全长约1.8公里，管径DN300铺设污水管道。 | 450 | 2023年12月 |  |
| 33 |  | 咸祥镇1.5平方公里污水零直排示范区改造工程 | 第三方排查后需要整治的点位 | 850 | 2024年12月 |  |
| 34 |  | 咸祥镇芦浦村（乐家点）生活污水处理工程 | 新建管径DN110—DN300，长度约3246米，新建雨水管道管径DN225-DN300，长度约1281米，设置一座隔油池 | 850 | 2024年12月 |  |
| 35 | 生活 小区 “污水零直排”改造 工程 | 甬港新村及周边 | 结合老旧小区改造，开展小区内部管网雨污分流改造工程。 | 515 | 2023年12月 | 区住建局 |
| 36 |  | 中山东路531弄 |  | 219 |  |  |
| 37 |  | 公园晓筑 |  | 67 |  |  |
| 38 |  | 象山一建 |  | 66 |  |  |
| 39 |  | 演武花园 |  | 388 |  |  |
| 40 |  | 宁江村 |  | 74 |  |  |
| 41 |  | 万兴小区 |  | 276 |  |  |
| 42 |  | 镇安花园 |  | 153 |  |  |
| 43 |  | 贺丞小区 |  | 355 |  |  |
| 44 |  | 文景街22号-64号 |  | 195 |  |  |
| 45 |  | 向阳苑 |  | 155 |  |  |
| 46 |  | 都市芳园 |  | 93 |  |  |
| 47 |  | 天馨苑 |  | 124 |  |  |
| 48 |  | 桑园北区 |  | 130 |  |  |
| 49 |  | 宝泰花园 |  | 254 |  |  |
| 50 |  | 华茂教师公寓 |  | 245 |  |  |
| 51 |  | 天宫小区 |  | 817 |  |  |
| 52 |  | 明南小区 |  | 1062 |  |  |
| 53 |  | 泗港小区 |  | 1377 |  |  |
| 54 | 水利 工程 | 宁波市鄞州区清水环通一期工程 | 1.宁波市区清水环通一期工程之长塘闸站、南余闸站工程；包括长塘闸改造为闸站，设计排涝流量12m3/s，新建南余闸站，设计排涝流量8m3/s。2.宁波市区清水环通一期工程之邱隘水厂引水管道；包括水厂净水规模提升至8万方/天，原三溪浦水库引水3万方/天直接补给府西河和杨木碶河。现状水厂水质处理能力提升至5万方/天。通过新建提水泵站、设备净化、加压泵站及输水管道输水至东部新城后塘河，管道采DN600PE管，路线总长6.9公里，沿线河道因埋管浮泥清除方量23.5万方。3.宁波市区清水环通一期工程之市政府周边应急节制闸工程，包括三座装配式节制闸及配套设施。 | 23605 | 2025年12月 | 区水利局 鄞通集团 |
| 55 |  | 鄞州区滨海污水处理厂污泥处理提标工程 | 滨海污水厂污泥处理提标。 | 1624 | 2023年12月 | 区水利局 水务集团 |
| 56 |  | 鄞州区楝树港泵站配套河道工程 | 整治护岸长约11.387km，配套设施建设。 | 64700 | 2025年12月 | 区水利局 鄞通集团 |
| 57 |  | 沿山干河-甬新河引水工程 | 改善甬新河和中塘河流域水质。在中塘河富强路南侧建推流泵站1座，金崇庙江、吕港河与中塘河交汇处建立两座节制闸，保证水流能够按既定方向调配至中塘河。 | 3000 | 2023年12月 | 区水利局 鄞通集团 |

抄送：区委各部门，区人大办，区政协办，区人武部，区法院，区检察

院，区级各人民团体、新闻单位。

鄞州区人民政府办公室　　　                 2023年4月11日印发